Savor 微信小程序
只读代码审查与重构建议

重点：头像切换 / Profile 状态链路 / 代码复杂度收敛

审查模式：只读，不修改仓库、不提交代码、不部署云函数
目标分支：integrated-with-cloud
审查快照：fb0038886e18c4725017347cd2b0254112adc700
日期：2026-09-20

核心结论 当前头像问题已经被“局部补丁”覆盖了不少边界，但架构上仍存在两套头像管线、巨型 Sheet、身份验证与原生选择器生命周期耦合、Store 过度集中等问题。下一轮不应继续在现有 Sheet 上追加 if/flag，而应先建立单一 Profile/Avatar 边界，再逐步拆分 UI 与持久化。

# 目录

1. 审查范围与方法

2. 执行摘要

3. 当前项目结构

4. 头像链路现状与根因分析

5. 与微信小程序当前能力的对照

6. 结构性问题清单

7. 建议目标架构

8. 分阶段重构路线

9. 测试与真机验收策略

10. 建议文件结构

11. 迁移风险与回滚边界

12. 最终建议与下一步

附录 A：关键证据索引

附录 B：参考资料

# 1. 审查范围与方法

本次工作严格遵守“只读审查”边界：仅阅读当前维护分支、代码、测试和已有审查记录；不修改任何业务文件，不写入 Git，不执行部署，不触碰真实微信账号或生产云环境。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 仓库 | Mamroru77/savor-us-food-memories |
| 维护分支 | integrated-with-cloud |
| 快照提交 | fb0038886e18c4725017347cd2b0254112adc700 |
| 提交信息 | fix: improve avatar persistence and optional location handling |
| 技术栈 | 微信原生小程序 JavaScript / WXML / WXSS + CloudBase + Node.js 回归脚本 |
| 重点链路 | Me → Sheet(Profile) → photos / identity → store → workspace / cloudfunction → image render |

审查方法采用 Superpowers 的“先诊断、再设计”思路：先追踪数据从选择器进入、落盘、写 Store、页面刷新、身份切换、云端同步再回填的完整链路；再比较同仓库已有测试与诊断文档；最后才提出重构建议。没有把“看到复杂代码”直接等同于“删掉复杂代码”。

重要限制：当前环境无法直接运行微信真机，也没有执行仓库完整 Node 回归；本文引用的 23/23、22/22、37/50 等测试结果来自仓库内 2026-09-20 的审查记录，不是本次重新执行的结果。

# 2. 执行摘要

当前代码并非“完全没有头像持久化”。最新提交已经为本地头像增加了 USER_DATA_PATH 持久化、真实格式检测、文件解码验证、身份 lease 校验、请求序号和 Save 竞争保护。因此，如果继续只在 photos.js 或 Sheet 上追加异常分支，收益会迅速下降。

真正需要收敛的是“职责边界”。目前同一个“用户头像”至少存在两套实现：一套是 Me/Profile Sheet 的本地持久头像；另一套是 Workspace 的 base64 云 Profile。两套实现使用不同的选择入口、不同的格式、不同的存储路径、不同的同步时机，最终却都会写入 store.profile.avatar。这个双轨模型使“刚换好又恢复”“本地成功但云端不同步”“云端回填覆盖本地”的问题天然难以证明。

| 优先级 | 结论 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 统一头像领域模型与保存入口 | 只保留一个 AvatarService/ProfileRepository；本地和云端是同一资产的两个状态，而不是两套功能。 |
| P0 | Profile 编辑器从巨型 Sheet 拆出 | Sheet 只负责容器动画；ProfileEditor 自己管理草稿、选择、保存和错误。 |
| P0 | 对齐微信头像填写能力 | 头像入口改为 button open-type="chooseAvatar" / bindchooseavatar；回调临时路径继续进入现有持久化层。 |
| P1 | 身份刷新与 UI 生命周期解耦 | 把 NativeFlowGuard 做成统一平台层，不让每个页面维护 _nativeAvatarResume / request / suspended。 |
| P1 | Store 减负 | 把 Profile、Memory、Sync、Toast、Migration、Persistence 拆成明确模块；Store 仅做状态聚合/订阅。 |
| P1 | 先建立真机验收再继续改 | iOS/Android 冷启动、返回前后台、取消、二次选择、弱网、账号切换必须成为验收门槛。 |
| P2 | 拆 workspace.js / 测试脚本 | 云 Profile、归档、RPC、文件写入分离；测试共享 harness，减少 50+ 脚本的重复模拟。 |

# 3. 当前项目结构

savor-us-food-memories/
├─ miniprogram/
│  ├─ pages/                # 10 个页面，5 个主 Tab + 二级页面
│  ├─ components/
│  │  └─ sheet/             # 目前最大的 UI/业务耦合点
│  ├─ utils/
│  │  ├─ store.js           # 全局状态 + 持久化 + 云同步/队列 + toast
│  │  ├─ identity.js        # 身份验证 / lease / 分区边界
│  │  ├─ photos.js          # 选图 + 压缩 + USER_DATA_PATH 持久化
│  │  ├─ workspace.js       # 云工具 / Profile / Archive / RPC
│  │  └─ ...
│  └─ app.js / app.json
├─ cloudfunctions/
│  └─ workspace/            # Profile sanitize / archive 等
├─ tools/                   # 大量 Node 验证与回归脚本
├─ docs/                    # review / status / guides / history
└─ archive/                 # 旧源码与交接资料，不是当前运行入口

app.json 当前声明 10 个页面；README 将 Home / Map / Add / Us / Me 作为五个主页面，Me 页面承担 Profile、偏好、云工具、年度报告等入口。

最大结构热点是 components/sheet：index.js 约 35.9 KB，index.wxml 约 32.3 KB，index.wxss 约 20.9 KB，合计接近 89 KB。它同时承载 memory/library/profile/together/preferences/settings/privacy/weekly/journey/notifications/help 等多种内容，已经超出“可复用底部面板组件”的合理职责。

另一个热点是 utils/store.js。它不只是 Store：同时负责数据加载与迁移、profile/settings 更新、内存订阅、toast、outbox、云记录同步、冲突处理等。utils/workspace.js 又把 RPC、归档、Profile、头像 base64、文件写入放在同一文件。

# 4. 头像链路现状与根因分析

## 4.1 本地 Profile 头像链路（当前代码）

Me 编辑入口
  → openSheet('profile')
  → components/sheet/index.js:onAvatarChange
  → photos.choosePhotos(1)
  → wx.chooseMedia / wx.chooseImage fallback
  → identity.resumeNative(token)
  → getImageInfo / compressImage
  → USER_DATA_PATH/savor-photos/{scope}{userId}/...
  → Sheet.profileAvatar（仅草稿预览）
  → 用户点击 Save
  → store.updateProfile({ name, bio, avatar })
  → identity 分区持久化
  → store.subscribe → Me.syncState → <image src="profile.avatar">

这一链路的关键语义是：选择头像后只更新 Sheet 的 profileAvatar 草稿，不会立刻更新 Store。仓库专项测试明确断言：选择完成后 Store 中的 profile.avatar 仍保持旧值；只有 onProfileSave 成功后，Me 页面才获得新头像。

因此“选了头像但看起来没有切换”至少存在一种纯交互解释：用户把“选择完成”理解为“已经保存”，而当前产品把它设计成“选择只是草稿，仍需 Save”。这不是代码异常，但需要 UI 明确表达；更理想的方案是让 ProfileEditor 对头像和文本采用一致的保存模型。

## 4.2 云端 Workspace 头像链路（另一套实现）

workspace.chooseAvatar
  → wx.chooseMedia
  → getImageInfo
  → compressImage(最大 256px, quality 60)
  → base64（限制约 87 KB 字符）
  → pushProfile / cloudfunction workspace
  → 服务端 sanitize: JPEG/PNG、≤64 KiB、≤512×512、digest
  → getProfile
  → applyProfile
  → USER_DATA_PATH/savor-workspace/{scope}{userId}/avatar-{digest}.{ext}
  → store.applyCloudProfile

这套云 Profile 并不复用 photos.js 的本地头像资产。profilePayload 默认 avatar:null；只有 Workspace UI 单独选择/上传头像时才携带头像。也就是说，“Profile Sheet 中保存成功”与“云端 Profile 已拥有同一头像”并不是同一件事。

## 4.3 当前头像问题的结构性根因候选

| 根因候选 | 证据 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 两套头像管线 | photos.js 本地路径 vs workspace.js base64/云回填；最终都可影响 store.profile.avatar | 高确定性的架构问题。即使不是单次故障唯一原因，也会持续制造覆盖/不同步风险。 |
| 原生选择器触发生命周期与身份验证耦合 | identity.verify 每次开始会 epoch++、current=null、phase=verifying；Sheet/Me 为此维护 request、suspended、resume 标志 | 高确定性的复杂度来源。当前补丁能防部分竞态，但 UI 被迫了解身份协议。 |
| 头像专用能力未使用 | Profile UI 是 view bindtap + wx.chooseMedia，而不是 button open-type="chooseAvatar" | 与平台头像填写能力不对齐；会失去“使用微信头像”路径和标准交互。 |
| 选择与保存语义分离 | 选择只更新 profileAvatar 草稿；onProfileSave 才写 Store | 可直接造成“已经选了但没有切换”的感知，需明确 UX 或改为统一提交策略。 |
| 同一路径错误缓存/回填边界 | Me/Sheet 都维护 imageErrors；云 applyProfile 使用 digest 固定路径 | 当前已有清理逻辑，但同 digest 重写、失败缓存仍需真机验证。 |
| 真机未验收 | 仓库 2026-09-20 诊断明确写明自动测试不能证明原生 image/杀进程重进 | 无法把“专项 Node 测试通过”当成用户设备问题已解决。 |

## 4.4 已经修过、不要反复重做的部分

临时图已经不是直接存入 Store：photos.persistPhoto 会复制到 USER_DATA_PATH，并在返回前做 stat / getImageInfo 验证。

当前 Sheet 已加入请求序号、身份 owner、关闭/切表单/卸载失效等竞态保护。

Store.updateProfile 当前已回到原子 commit 路径；仓库诊断记录说明此前“失败时清 outbox 再重试”的副作用已经删除。

Me 页面在头像改变或 onShow 时会清 imageErrors，让原生 image 有重新加载机会。

重构应该以这些现有修复作为“行为基线”，先用测试锁住，再移动职责；不要先删除保护逻辑再凭感觉重写。

# 5. 与微信小程序当前能力的对照

截至 2026-09，微信官方 api-typings 项目 v5.2.2 已更新到 API 定义 3.17.0；该仓库说明 lib.wx.api.d.ts 与微信开发文档一起自动生成，可作为当前 API 合约的官方补充依据。

| 平台能力/规则 | 当前项目 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 头像填写：button open-type="chooseAvatar" + bindchooseavatar，回调给临时头像路径 | 未使用；Profile 和 Workspace 均走 wx.chooseMedia | Profile 头像入口优先改用 chooseAvatar。回调路径仍进入统一 AvatarService，继续做持久化/校验。 |
| 昵称填写：input type="nickname" | 当前 Profile 输入是普通文本输入 | 若产品希望快速填微信昵称，可切 type="nickname"；是否采用取决于产品 UX。 |
| 临时文件生命周期有限 | 当前 photos.js 已复制到 USER_DATA_PATH | 保留这一做法。不要把 chooseAvatar 返回路径直接存数据库/Store 当长期路径。 |
| USER_DATA_PATH 为本地用户文件目录，可读写且跨普通重启保留 | 当前本地头像、workspace 头像都使用 USER_DATA_PATH，但目录和格式不同 | 统一目录/资产元数据，避免两套落盘模型。 |
| wx.chooseMedia 是通用拍摄/相册选择能力 | 当前头像也使用此能力 | 保留给“记忆照片”等业务；头像使用头像专用入口，职责更清晰。 |

关键点：chooseAvatar 返回的仍是临时路径，所以“改成 chooseAvatar”不是取消现有持久化，而是把“选择入口”与“文件持久化”分层。当前 photos.js 里最有价值的复制/格式/解码逻辑可以保留并下沉为 AvatarAssetStore。

# 6. 结构性问题清单

| ID | 问题 | 影响 | 重构方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 巨型 Sheet（God Component） | 同一 Component 同时处理 10+ 业务面板、滚动、动效、身份恢复、Profile 草稿、图库、FAQ、设置。任何状态订阅都可能触发 refresh，必须用 _formEdits 等额外标志抵消。 | 拆成 SheetShell + 各业务内容组件。ProfileEditor 作为第一批拆分。 |
| S2 | 两套头像实现 | photos.js 与 workspace.js 分别选择、压缩、存储、回填头像。 | 建立 AvatarService；选择、持久化、同步都围绕同一个 AvatarAsset。 |
| S3 | Store 过度集中 | store.js 负责加载、迁移、状态、通知、Profile、Settings、Memory、Outbox、云同步。 | 拆 Repository/Service；Store 只保存可观察状态并转发 domain action。 |
| S4 | UI 知道身份协议细节 | Me/Sheet 直接维护 nativeavatar start/end、request、suspended、generation。 | 引入 NativeFlowGuard 或 identity.withNativeFlow()，UI 只接收 success/cancel/stale。 |
| S5 | workspace.js 多职责且高度压缩 | RPC、归档、Profile、头像、文件写入都在一个文件，且多处单行实现。 | 拆 WorkspaceClient / ProfileSyncService / ArchiveService / WorkspaceFileStore。 |
| S6 | 测试数量多但入口碎片化 | package.json 中 verify:all 串联大量专项脚本；仓库诊断还记录完整套件仍有旧数据失败。 | 先分类 unit/contract/integration/device；共享 wx mock/harness，减少重复脚本。 |
| S7 | no-op API 产生误导 | photos.removePhoto / pruneOrphans 当前直接 return，但业务代码会调用 pruneOrphans。 | 要么删除并写明“保留文件策略”，要么在明确引用计数/迁移后实现；不要保留假清理 API。 |
| S8 | 默认 Profile 与真实 Profile 混杂 | 页面 data 初始使用 data.defaultProfile，随后再由 Store 覆盖。 | 区分 placeholder/view default 与 persisted profile；避免默认头像在短暂状态中被误认为用户状态。 |

# 7. 建议目标架构

目标不是引入大型框架，而是用当前 CommonJS/原生小程序风格建立清晰边界。推荐按“页面/组件 → 用例服务 → 领域/仓储 → 微信平台适配”分层，但不要为了分层而机械建目录。重点是让头像链路只有一个入口和一个保存语义。

ProfileEditor (UI)
  ├─ ProfileDraft { name, bio, avatarCandidate }
  └─ ProfileService.saveProfile(draft)
          │
          ├─ AvatarService.prepare(tempPath, owner)
          │     ├─ WechatAvatarPicker / WechatMediaAdapter
          │     └─ AvatarAssetStore (USER_DATA_PATH)
          │
          ├─ ProfileRepository.save(profile)
          │     └─ PartitionStorage
          │
          └─ ProfileSyncService.enqueue(profile, avatarAsset)
                └─ WorkspaceClient / Cloud Function

AppStore
  └─ 只保存已提交的 state + subscribe，不拥有文件系统/云 RPC 细节

## 7.1 统一 AvatarAsset 模型

AvatarAsset = {
  localPath,        // 持久化后的 USER_DATA_PATH
  digest,           // 可选，避免重复/判断同内容
  mime, width, height,
  source,           // 'chooseAvatar' | 'album' | 'camera' | 'cloud'
  syncState,        // 'local' | 'pending' | 'synced' | 'failed'
  remoteRef         // 可选：cloud fileID / server digest / profile version
}

Store/Profile 不再把“一个裸字符串路径”当作所有环境下的头像真相。UI 显示优先 localPath；云同步失败时仍保持本地头像，并把同步状态显式暴露，而不是让 pull/apply 隐式覆盖。

## 7.2 Profile 保存事务边界

建议把“头像文件准备”和“Profile 提交”分成两个阶段，但由一个 ProfileService 协调：选择得到临时路径 → prepare 成本地持久资产 → 仅作为草稿预览；点击 Save → 原子提交 Profile 引用 → 生成云同步意图。这样既保留当前“显式 Save”语义，也不让 UI 自己处理文件系统和身份。

## 7.3 原生能力生命周期统一封装

当前复杂度很大一部分来自“打开原生 chooser 后 App.onShow 又触发 identity.verify”。建议把 lease/resume/request/cancel/stale 统一放到 NativeFlowGuard。页面不再维护 _avatarNativeOwner、_nativeAvatarResume、_avatarViewReady 等私有状态。

nativeFlow.run(ownerToken, () => avatarPicker.pick())
  → { status: 'ok', value }
  → { status: 'cancelled' }
  → { status: 'stale-owner' }
  → throws { stage, code } for real failures

# 8. 分阶段重构路线

建议不要一次性重写。每个阶段都要能独立发布/回滚，且先锁行为再移动代码。以下顺序刻意把“头像可用性”放在最前，同时延后全 Store 拆分，避免过大爆炸半径。

| 阶段 | 主要动作 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0：冻结行为基线 | 不改业务。整理 avatar/profile 现有专项测试；把仓库已有真机验收步骤转为正式 checklist；记录当前设备日志字段（stage/code，不记录路径/图片数据）。 | 得到“什么必须保持不变”的基线。 |
| 阶段 1：ProfileEditor 独立 | 从 sheet/index.* 抽出 profile UI 与草稿状态；SheetShell 只负责 show/close/动画/高度。保持 onProfileSave 行为不变。 | 先降低最相关组件复杂度，不碰数据格式。 |
| 阶段 2：切换头像专用入口 | ProfileEditor 使用 button open-type="chooseAvatar" + bindchooseavatar；回调临时路径交给现有持久化逻辑。通用照片仍用 chooseMedia。 | 对齐微信头像 UX；减少 picker fallback 分支。 |
| 阶段 3：统一 AvatarService | 把 photos.js 中头像相关 prepare/validate/copy 抽为 avatar service；Workspace 不再自己压缩/读 base64，而通过同一 service 取得规范资产。 | 消除两套头像实现。 |
| 阶段 4：统一 ProfileRepository / Sync | Store.updateProfile 变为薄 action；ProfileRepository 管本地提交，ProfileSyncService 管 push/pull/冲突。云回填使用版本/时间戳或明确策略，不直接盲覆盖。 | 解决本地/云“双真相”。 |
| 阶段 5：身份原生流封装 | 引入 NativeFlowGuard；把 Sheet/Me 的 request/suspended/resume 私有协议收进 identity/platform 层。 | 删除大量竞态补丁代码。 |
| 阶段 6：继续拆 Sheet / Store / Workspace | 按业务逐个拆 preferences/library/settings 等；Store 分 Memory/Profile/Settings/Sync；workspace 分 client/profile/archive。 | 完成长期可维护性收敛。 |
| 阶段 7：清理与迁移 | 移除 no-op API、旧兼容分支、重复测试 harness；做存储 schema 迁移和回滚验证。 | 降低长期维护成本。 |

## 8.1 不建议的做法

不建议直接重写 store.js：爆炸半径覆盖所有页面、草稿、离线队列和身份分区。

不建议把头像改成“选择后立即写 Store”来绕过 Save：会改变现有表单事务语义，并把取消/回滚变复杂。

不建议删除 identity lease/resume 校验：这些保护了账号分区；应该封装而不是绕过。

不建议把 chooseAvatar 临时路径直接长期保存：平台文档明确其为临时路径。

不建议因为 removePhoto/pruneOrphans 是 no-op 就立即实现删除：先建立引用计数和迁移策略，否则可能误删回忆/草稿仍引用的图片。

# 9. 测试与真机验收策略

仓库已有大量 Node 模拟测试，这是优势，但头像属于“原生选择器 + 文件系统 + 页面生命周期 + image 解码”的组合场景，模拟测试只能证明逻辑契约，不能替代真机。

| 层级 | 应覆盖 | 关键场景 |
| --- | --- | --- |
| Unit | AvatarService / ProfileRepository / NativeFlowGuard | 格式识别、复制失败回退、原子写失败、旧 request 失效、stale owner。 |
| Contract | 微信 API adapter | chooseAvatar 回调、chooseMedia 通用图库、getImageInfo、copy/write、cancel/error 归一化。 |
| Integration | ProfileEditor + Store/Repository | 选择仅预览、Save 后可见、关闭不保存、Save 失败保持表单、云同步失败不回滚本地头像。 |
| Device iOS | 微信真机 | 相册、微信头像、取消、后台返回、冷启动、图片解码、同一头像二次设置。 |
| Device Android | 微信真机 | 同上，并覆盖 Android 原生选择器返回/相册权限差异。 |
| Cloud E2E | 测试环境 CloudBase | push → get → apply；账号 A/B 隔离；弱网重试；旧 profile 不覆盖新本地版本。 |

## 9.1 头像专项验收清单

□ 首次设置头像 → 预览正确 → Save → Me 页面立刻显示。

□ 第二次替换头像 → 新头像可见；旧 imageErrors 不导致永久 fallback。

□ 选择后取消 Profile → Store 仍是旧头像，重新打开显示旧头像。

□ 选择器中取消 → 不显示错误 toast，不改变草稿/Store。

□ 选择器打开期间 App hide/show + identity verify → 同一用户正常恢复；换用户则结果作废。

□ 保存后杀进程 → 冷启动 → 本地头像仍能渲染。

□ 文件复制失败 / 空间不足 → Profile 不提交，表单保留，错误明确。

□ 云 push 失败 → 本地已保存头像不被回滚；显示“待同步/同步失败”状态。

□ 云 pull 得到旧版本 → 不覆盖更晚的本地提交。

□ 账号 A 设置头像 → 切账号 B → 不可读取/显示 A 的私有头像路径。

# 10. 建议文件结构

miniprogram/
├─ components/
│  ├─ sheet-shell/
│  ├─ profile-editor/
│  ├─ preferences-editor/
│  └─ ...
├─ features/
│  └─ profile/
│     ├─ profileService.js
│     ├─ profileRepository.js
│     ├─ avatarService.js
│     ├─ profileSyncService.js
│     └─ profileModel.js
├─ platform/
│  ├─ wechatAvatarPicker.js
│  ├─ wechatMedia.js
│  ├─ userFileStore.js
│  └─ nativeFlowGuard.js
├─ state/
│  └─ appStore.js
├─ infra/
│  ├─ partitionStorage.js
│  └─ workspaceClient.js
└─ pages/
   └─ me/

这只是职责示意，不要求一次性全部迁移。更符合当前代码风格的落地方式，是先创建 features/profile 与 components/profile-editor，其余模块保持原路径，等调用方稳定后再移动。

# 11. 迁移风险与回滚边界

| 风险 | 说明 | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 用户已有本地头像路径 | 旧 Store 里 profile.avatar 是字符串路径，新模型可能变为对象。 | 第一阶段保持旧 schema；AvatarAsset 先内部使用，等稳定后增加版本化迁移。 |
| 云端 profile 格式 | 服务端当前接收 base64 并返回 digest/extension/base64。 | 先保持协议不变，只在客户端统一生成 payload；协议升级另开版本。 |
| 身份分区安全 | 错误抽象可能弱化 lease 检查。 | NativeFlowGuard 内部仍必须 assert/resume；UI 只是看不到细节。 |
| 现有回归依赖内部函数 | 大量 verify 脚本可能直接加载旧文件/方法。 | 先加 facade 保持旧导出，逐步迁移测试，再删除兼容层。 |
| 图片清理 | 开始真正 prune 可能误删。 | 重构前保持“只增不删”；单独设计引用图和 GC。 |
| Cloud pull 覆盖 | 目前 applyCloudProfile 可写 profile.avatar。 | 引入版本/更新时序规则后再允许自动覆盖；否则只显式用户触发。 |

# 12. 最终建议与下一步

当前项目最需要的不是再补一个头像 if，而是把头像从“Sheet 的一个字段”提升为独立领域能力。先拆 ProfileEditor、统一 AvatarService、对齐 chooseAvatar，再把本地 Profile 与云 Profile 合并成单一同步模型。这样才能真正减少代码，而不是把复杂度从一个函数挪到另一个函数。

推荐的下一次实施任务只做一个闭环：**ProfileEditor 拆分 + chooseAvatar 接入 + 复用现有 USER_DATA_PATH 持久化 + 保持 Store schema 不变 + 真机验收。** 这一步风险最可控，也最能直接验证“头像始终无法切换”的用户问题。之后再做 Profile/Cloud 统一。

如果下一阶段进入实施，应按 TDD/行为冻结方式执行：先把现有头像行为写成独立测试和设备 checklist；每次只迁一个边界；每个阶段保留旧 facade；全套回归和真机头像矩阵通过后再删旧代码。

# 附录 A：关键证据索引

| 证据 | 文件/位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 当前分支快照 | GitHub branch integrated-with-cloud | fb003888…，2026-09-20，头像持久化相关修复。 |
| 主页面/结构 | README.md / miniprogram/app.json | 5 个主 Tab，10 个页面；Me 是 Profile/设置聚合入口。 |
| 巨型 Sheet | miniprogram/components/sheet/index.js¦wxml¦wxss | 约 35.9KB + 32.3KB + 20.9KB；多业务共享组件。 |
| 本地头像 | miniprogram/utils/photos.js | chooseMedia/chooseImage → persistPhoto → USER_DATA_PATH → validate。 |
| Profile 保存 | miniprogram/components/sheet/index.js | onAvatarChange 只改草稿；onProfileSave 才 store.updateProfile。 |
| Me 刷新 | miniprogram/pages/me/index.js | subscribe/store.get → syncState → profile.avatar；维护 imageErrors 和 native resume。 |
| 身份协议 | miniprogram/utils/identity.js | verify 会 epoch++ 并进入 verifying；resumeNative 仅允许同 user/namespace。 |
| 云 Profile | miniprogram/utils/workspace.js | 另一套 chooseMedia → 压缩/base64 → applyProfile。 |
| 服务端头像约束 | cloudfunctions/workspace/handler.js | base64 sanitize；JPEG/PNG，大小/尺寸限制，digest。 |
| 专项诊断 | docs/reviews/avatar-diagnosis-20260920.md | 记录已修问题、专项测试、完整回归失败和真机未验收。 |
| 验证入口 | package.json | verify:avatar / verify:sheet-edits / verify:all 等大量 Node 验证。 |

# 附录 B：参考资料

• 微信官方 API typings（由文档同步生成）：https://github.com/wechat-miniprogram/api-typings

• api-typings CHANGELOG（v5.2.2 / API 定义 3.17.0，2026-07-27）：https://github.com/wechat-miniprogram/api-typings/blob/master/CHANGELOG.md

• 微信官方小程序 Demo：https://github.com/wechat-miniprogram/miniprogram-demo

• 微信小程序 Button 文档（chooseAvatar 入口）：https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/button.html

• 微信小程序头像昵称填写能力文档：https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/open-ability/userProfile.html

• 腾讯云当前文档镜像：头像和昵称填写：https://intl.cloud.tencent.com/zh/document/product/1219/68263

• 腾讯云当前文档镜像：文件系统 / USER_DATA_PATH：https://intl.cloud.tencent.com/zh/document/product/1219/61747

• 项目仓库：https://github.com/Mamroru77/savor-us-food-memories

说明：微信开发者文档域名在本次抓取环境中无法直接打开全文，因此平台事实交叉使用微信官方 api-typings（其 README 说明 API 定义随文档自动生成）、微信官方示例仓库，以及腾讯云同平台文档镜像。对架构结论的主要依据仍是当前仓库代码本身。